УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам

от ___14.12.2018__ №_2__

ПАСПОРТ

регионального проекта Алтайского края «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского края на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровой контур здравоохранения | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Долгова И.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края |  |  |
| Администратор регионального проекта | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края |  |  |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Алтайского края путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.

| Показатели регионального проекта Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  | Значение, ед. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел | основной | млн. чел | 0,021 | 31.10.2018 | 0,14 |  | 0,26 |  | 0,43 |  | 0,52 |  | 0,69 |  | 0,87 |  |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | основной | % | 40 | 31.10.2018 | 63 |  | 82 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.1 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, чел | основной | человек | 13157 | 31.10.2018 | 18939 | 62% | 24721 | 81% | 30504 | 100% | 30504 | 100% | 30504 | 100% | 30504 | 100% |
| 2.2 | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед. | основной | единиц | 6580 | 31.10.2018 | 7489 | 52% | 13618 | 95% | 14319 | 100% | 14319 | 100% | 14319 | 100% | 14319 | 100% |
| 2.3 | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО* | 6576 | 31.10.2018 | 7334 | 55% | 13077 | 97% | 13455 | 100% | 13455 | 100% | 13455 | 100% | 13455 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 4 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 2.4 | Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед. | справочно |  | 4 |  | 155 |  | 541 |  | 864 |  | 864 |  | 864 |  | 864 |  |
| 2.5 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % | основной | ТВСП МО | 258 | 31.10.2018 | 448 | 89% | 480 | 96% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 4 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 2.6 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % | основной | ТВСП МО | 141 | 31.10.2018 | 141 | 30% | 141 | 30% | 141 | 30% | 477 | 100% | 477 | 100% | 477 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 4 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 2.7 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % | основной | юр.лиц | 106 | 31.10.2018 | 106 | 100% | 106 | 100% | 106 | 100% | 106 | 100% | 106 | 100% | 106 | 100% |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % (показатель федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % | основной | % | 0 | 31.10.2018 | 24 |  | 65 |  | 84 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3.1.1 | Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации, % | основной | станции и подстанции | 55 | 31.10.2018 | 56 | 100% | 56 | 100% | 56 | 100% | 56 | 100% | 56 | 100% | 56 | 100% |
| 3.1.2 | Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, % | основной | станции и подстанции | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 3.2.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 112 | 31.10.2018 | 288 | 62% | 464 | 100% | 464 | 100% | 464 | 100% | 464 | 100% | 464 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 4 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 3.2.2 | Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % | основной | аптечные пункты и организации | 92 | 31.10.2018 | 92 | 100% | 92 | 100% | 92 | 100% | 92 | 100% | 92 | 100% | 92 | 100% |
| 3.3 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 160 | 44% | 367 | 100% | 367 | 100% | 367 | 100% | 367 | 100% | 367 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 3.4 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 8 | 2% | 18 | 4% | 73 | 15% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0% | 52 | 6% | 406 | 47% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 3.5.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 8 | 31.10.2018 | 250 | 50% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 3.5.2 | Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 8 | 31.10.2018 | 10 | 48% | 21 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% |
| 3.6 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации. | основной |  | 0 | 31.10.2018 | 100 | 20% | 351 | 70% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% |
| 3.7 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, % | основной |  | 82 | 31.10.2018 | 82 | 57% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% |
| 3.8 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 160 | 44% | 367 | 100% | 367 | 100% | 367 | 100% | 367 | 100% | 367 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 3.9 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации. | основной |  | 3 | 31.10.2018 | 10 | 4% | 58 | 26% | 135 | 60% | 226 | 100% | 226 | 100% | 226 | 100% |
| 3.10. | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, % | основной |  | 0 | 31.10.2018 | 10 | 2% | 150 | 34% | 300 | 68% | 441 | 100% | 441 | 100% | 441 | 100% |
| 3.11 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС,% | основной | ТВСП МО | 258 | 31.10.2018 | 448 | 100% | 448 | 100% | 448 | 100% | 448 | 100% | 448 | 100% | 448 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 4 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 3.12 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта» % | основной | ТВСП МО | 258 | 31.10.2018 | 448 | 89% | 448 | 89% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 4 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 3.13 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, % | основной | ТВСП МО | 258 | 31.10.2018 | 448 | 89% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% | 501 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 4 | 31.10.2018 | 155 | 18% | 541 | 63% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% | 864 | 100% |
| 4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % (показатель федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % | дополнительный | ТТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 4 |  | 20 |  | 36 |  | 58 |  | 84 |  | 100% |  |
| 4.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % | дополнительный | ТТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 20 | 4% | 100 | 20% | 180 | 36% | 291 | 58% | 421 | 84% | 501 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 144 | 17% | 288 | 33% | 432 | 50% | 576 | 67% | 720 | 83% | 864 | 100% |

Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи.

ФАП, ФП – фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций.

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204: Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений |  |  |  |
| 1 | Результат федерального проекта: Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. В 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 50 млн. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы: - запись на прием к врачу; - запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; - вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); - получение информации о прикреплении к медицинской организации; - получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; - получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; - доступ к электронным медицинским документам; - оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. К концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций |  |  |  |
| 1.1 | Результат регионального проекта: Жители Алтайского края используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. | ежегодно |  | в 2019 году не менее 140 тыс. жителей Алтайского края, а к концу 2024 года не менее 870 тыс. жителей Алтайского края используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы: Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором гражданам доступны услуги и сервисы - запись на прием к врачу (вызов врача на дом, по решению субъекта Российской Федерации); - прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; - получение информации о прикреплении к медицинской организации; - получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; - получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; - доступ к электронным медицинским документам; - оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций; к концу 2024 года не менее 90% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Алтайского края обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций |
| 2 | Результат федерального проекта: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Характеристика результата федерального проекта: Заключены (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий, оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации. В 2019 году функционирует не менее 700 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, в 2021 году более 900 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским информационным системам. Ежегодно, более 500 тысяч врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России. К 2022 году более 60 тыс. территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе более 30 тыс. ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: - ведение электронного расписания приема врачей; - ведение электронных медицинских карт пациентов; - формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; - создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; - информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации - информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. |  |  |  |
| 2.1 | Результат регионального проекта: 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Алтайского края, в которых организовано не менее 14319 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 2024 |  | заключено (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; государственные и муниципальные медицинские организации, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Алтайского края, в том числе за счет предоставленной субсидии оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России; в 2019 году Алтайский край утвердил план дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) информационно-телекоммуникационным оборудованием; с 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Алтайского края. К 2022 году функционируют 14319 автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским информационным системам ежегодно, более 8 500 врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота; к 2022 году в Алтайском крае осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключение к ней не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций; в 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Алтайского края на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России; к 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Алтайского края на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России; к 2022 году 501 территориально-выделенное структурное подразделение медицинских организаций (в том числе 864 ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: - ведение электронного расписания приема врачей; - ведение электронных медицинских карт пациентов; - формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; - создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы - информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; - информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан |
| 3 | Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. Характеристика результата федерального проекта: К 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации включают, в том числе централизованные системы (подсистемы): - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); - Управление льготным лекарственным обеспечением; - Управление потоками пациентов; - Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; - Телемедицинские консультации; - Лабораторные исследования; - Центральный архив медицинских изображений; - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; - Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2024 году не менее 70 субъектов Российской Федерации внедрили систему электронных рецептов. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». |  |  |  |
| 3.1 | Результат регионального проекта: В Алтайском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. | 2024 | к 2023 году в Алтайском крае реализована и используется государственная информационная система в сфере здравоохранения Алтайского края, к которой подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственной информационной системы в сфере здравоохранения Алтайского края. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ; государственные информационные системы в сфере здравоохранения Алтайского края включают, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); - Управление льготным лекарственным обеспечением; - Управление потоками пациентов; - Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов; - Телемедицинские консультации; - Лабораторные исследования; - Центральный архив медицинских изображений; - Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; - Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; - Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); - Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются в структурных подразделениях медицинских организаций на приеме у врача. к концу 2020 года в Алтайском крае функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов; к концу 2020 года в Алтайском крае посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс: от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2024 году в Алтайском крае реализована система электронных рецептов; К 2023 году в Алтайском крае функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям; к 2023 году в Алтайском крае осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» |  |
| 4 | Результат федерального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Характеристика результата федерального проекта: К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам |  |  |  |
| 4.1 | Результат регионального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Алтайского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | 2023 | к 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам |  |

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Алтайского края, в которых организовано не менее 14319 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 60,6 | 408,8 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,2 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 46,1 | 35,0 | 35,0 | 217,1 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 46,1 | 35,0 | 35,0 | 217,1 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В Алтайском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 117,9 | 194 | 121,8 | 12,5 | 8,7 | 8,7 | 463,6 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 21,0 | 24,9 | 20,9 | 19,7 | 15,8 | 15,8 | 118,1 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 21,0 | 24,9 | 20,9 | 19,7 | 15,8 | 15,8 | 118,1 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Алтайского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 2,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 2,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе |  | 234,5 | 663,1 | 224,5 | 78,3 | 59,5 | 59,5 | 1319,4 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) |  | 178,5 | 602,8 | 168,6 | 12,5 | 8,7 | 8,7 | 979,8 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч. |  | 56,0 | 60,3 | 55,9 | 65,8 | 50,8 | 50,8 | 339,6 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 56,0 | 60,3 | 55,9 | 65,8 | 50,8 | 50,8 | 339,6 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Попов Д.В. | министр здравоохранения Алтайского края | Долгова И.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Насонов С.В. | временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработчик регионального проекта | Вайгель Е.А. | директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 30 |
| Жители Алтайского края используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Насонов С.В. | Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 5 |
| 5 | Участник регионального проекта | Вайгель Е.А. | директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 30 |
| 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Алтайского края, в которых организовано не менее 14319 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Насонов С.В. | временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 15 |
| 7 | Участник регионального проекта | Вайгель Е.А. | Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 30 |
| В Алтайском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Насонов С.В. | временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Вайгель Е.А. | директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края | 30 |
| 10 | Участник регионального проекта | Кравец Е.Б. | временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 10 |
| 11 | Участник регионального проекта | Белоцкая Н.И. | временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Вахлова Ж.И. | начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 15 |
| 13 | Участник регионального проекта | Вихлянов И.В. | главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 15 |
| 14 | Участник регионального проекта | Бахарева И.В. | главный терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения Алтайского края | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Молчанова И.В. | Главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» | Н.И. Белоцкая - временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 15 |
| Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Алтайского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |  |  |  |  |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Насонов С.В. | временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 15 |
| 17 | Участник регионального проекта | Вайгель Е.А. | директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 30 |
| 18 | Участник регионального проекта | Вахлова Ж.И. | начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 15 |
| 19 | Участник регионального проекта | Богатырева М.Д. | директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края | - | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Петрова Т.В. | управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации | - | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Гончаренко А.Г. | руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» | - | 10 |

6. Дополнительная информация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций Алтайского края на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам. Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством внедрения и развития Единой государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, Министерством здравоохранения Алтайского края , Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Алтайского края, Бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования. К 2022 году 100% медицинских организаций Алтайского края обеспечат юридически значимый электронный документооборот. К 2022 году Единая государственная информационная система Алтайского края в сфере здравоохранения должна быть приведена в соответствие требованиям Минздрава России, к ней должны быть подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения Алтайского края, создание на её платформе централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта. К концу 2020 году государственные медицинские организации Алтайского края реализуют систему автоматизированного управления процессом льготного лекарственного обеспечения. Подключение Единая государственная информационная система Алтайского края в сфере здравоохранения к ЕГИСЗ обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражданам доступ к услугам (сервисам), в том числе: запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей смежных федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе: «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Цифровой контур здравоохранения»

План

мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1 | Жители Алтайского края используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края |  | доклад об использовании гражданами Российской Федерации услуг (сервисов) Личного кабинета пациента на ЕПГУ | КРП |
| 1.1 | Контрольная точка. 100% граждан, застрахованных в ОМС, и получивших медицинскую помощь в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, получают сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости в Личном кабинете пациента на ЕПГУ. | - | 30.11.2019 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | РРП |
| 1.2 | Контрольная точка. 100% структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента на ЕПГУ | - | 01.02.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | РРП |
| 1.3 | Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации предоставляют гражданам доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента на ЕПГУ | - | 30.11.2024 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | РРП |
| 2 | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Алтайского края, в которых организовано не менее 14319 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края |  | ежегодный отчет о функционировании регионального сегмента ЕГИСЗ | КРП |
| 2.1.1 | Обследование регионального центра обработки данных с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием и средствами вычислительной техники. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | определена портретность в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием и средствами вычислительной техники регионального центра обработки данных. | АРП |
| 2.1.2 | Подготовка, согласование и утверждение плана оснащения (дооснащения) центра обработки данных информационно-телекоммуникационным оборудованием и средствами вычислительной техники. | 02.03.2019 | 01.05.2019 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | утвержден плана оснащения (дооснащения) центра обработки данных информационно-телекоммуникационным оборудованием и средствами вычислительной техники. | АРП |
| 2.1 | Контрольная точка. Утвержден план дооснащения центра обработки данных информационно-телекоммуникационным оборудованием и средствами вычислительной техники | - | 01.05.2019 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | отчет об утверждении плана дооснащения центра обработки данных информационно-телекоммуникационным оборудованием и средствами вычислительной техники | РРП |
| 2.2.1 | Проведение закупочных процедур в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с позициями утвержденного плана | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | гражданско-правовые договоры | АРП |
| 2.2.2 | Ввод в эксплуатацию информационно-телекоммуникационного оборудования и средств вычислительной техники. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | акты выполненных работ (оказанных услуг). | АРП |
| 2.2 | Контрольная точка. Обеспечены вычислительные мощности для подсистем регионального сегмента ЕГИСЗ | - | Ежегодно до 20.12 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | ежегодные отчеты | РРП |
| 2.3.1 | Проведение закупочных процедур в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд на оказание услуг по предоставлению сетевой инфраструктуры регионального сегмента ЕГИСЗ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | гражданско-правовые договоры | АРП |
| 2.3 | Контрольная точка. Обеспечена работоспособность сетевой инфраструктуры регионального сегмента ЕГИСЗ. | - | Ежегодно до 20.12 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | акты выполненных работ (оказанных услуг). | РРП |
| 2.4.1 | Проведение закупочных процедур в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд на оказание услуг по технической поддержке подсистем регионального сегмента ЕГИСЗ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | гражданско-правовые договоры | АРП |
| 2.4 | Контрольная точка. Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем регионального сегмента ЕГИСЗ в соответствии с нормами законодательства | - | Ежегодно до 20.12 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | акты выполненных работ (оказанных услуг). | РРП |
| 2.5.1 | Проведение обследования медицинских организаций Алтайского края с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием и средствами вычислительной техники, в том числе средствами защиты информации. Подготовка, согласование и утверждение плана дооснащения. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | определена потребность для всех структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края в оснащении компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест медицинских работников с учетом необходимого обновления имеющегося компьютерного оборудования, криптооборудованием и программными средствами для подключения к региональной защищенной сети и обеспечения защищенного способа передачи данных, оснащения медицинских работников электронными подписями. | АРП |
| 2.5 | Контрольная точка. Утвержден план дооснащения медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края информационно-телекоммуникационным оборудованием и средствами вычислительной техники, в том числе средствами защиты информации | - | 01.03.2019 | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | планы дооснащения подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. | РРП |
| 2.6.1 | Проведение закупочных процедур в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд информационно-коммуникационного оборудования и средств вычислительной техники, в том числе средств защиты информации для оснащения медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края. Ввод в эксплуатацию закупленного оборудования. | 02.03.2019 | 30.11.2021 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | ежеквартальные отчеты | АРП |
| 2.6 | Контрольная точка. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования и средств вычислительной техники, в том числе средств защиты информации во всех медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края | - | 30.11.2021 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | универсальные передаточные акты, акты ввода в эксплуатацию. | РРП |
| 2.7.1 | Проведение закупочных процедур в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд программных и аппаратных средств для увеличения ёмкости ведомственного удостоверяющего центра. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | универсальные передаточные акты, акты ввода в эксплуатацию. | АРП |
| 2.7 | Контрольная точка. Медицинские работники медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края обеспечены усиленными квалифицированными сертификатами электронной подписи | - | Ежегодно до 20.12 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | ежеквартальные отчеты | РРП |
| 2.8.1 | Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края | 02.03.2019 | 30.11.2021 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | гражданско-правовой договор | АРП |
| 2.8 | Контрольная точка. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений медицинских организаций подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края. | - | 30.11.2021 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | универсальные передаточные акты, акты ввода в эксплуатацию. | РРП |
| 3 | В Алтайском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. | 01.01.2019 | 01.01.2022 | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края |  | ежегодный отчет о создании единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского края на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | КРП |
| 3.1.1 | Проведение работ по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | отчеты по обследованию (ежегодно не позднее 1 августа) | АРП |
| 3.1.2 | Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края. | 01.02.2019 | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную | АРП |
| 3.1 | Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. | - | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вахлова Ж.И., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края |  | акты выполненных работ; Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, с подсистемами ЕГИСЗ | РРП |
| 3.2.1 | Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России. | 01.02.2019 | 30.11.2021 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, для соответствия требованиям Минздрава России | АРП |
| 3.2 | Контрольная точка. 100% структурных подразделений медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | - | 30.11.2021 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вахлова Ж.И., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края |  | акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, с подсистемами ЕГИСЗ | РРП |
| 3.3 | Контрольная точка. Структурные подразделения медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, ведут электронные медицинские карты граждан, застрахованных в системе ОМС, и на основании сведений электронных медицинских карт автоматически формируют реестры счетов об оказанной медицинский помощи | - | 30.11.2021 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края с информационными системами территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края | РРП |
| 3.4 | Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передаются структурированные электронные медицинские документы медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края | - | 30.11.2021 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | акты испытаний информационного взаимодействия | РРП |
| 3.5 | Контрольная точка. В подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ передаются сведения о созданных электронных медицинских документах из медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края | - | 30.11.2021 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | акты испытаний информационного взаимодействия | РРП |
| 3.6 | Контрольная точка. Актуализированы акты, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | - | 01.05.2019 | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края Петрова Т.В., Управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Гончаренко А.Г., Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» |  | утвержденные на уровне Алтайского края требования к межведомственному электронному взаимодействию | КРП |
| 3.7.1 | Проведение работ по оценке соответствия Государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения требованиям Минздрава России. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | отчеты по обследованию (ежегодно не позднее 1 августа) | АРП |
| 3.7 | Контрольная точка. Утвержден план доработок государственной информационной системы Алтайского края по направлениям: | - | 15.02.2019 | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | планы дооснащения подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2020 году, их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет) к 2022 году | РРП |
| 3.8.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения и информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112» | 16.02.2019 | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний; в Алтайском крае функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112» обеспечено создание единого диспетчерского центра приема и обработки вызовов, осуществляется контроль времени доезда санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС, маршрутизация пациентов в государственные и муниципальные медицинские организации, участвующие в оказания скорой и неотложной медицинской помощи | АРП |
| 3.8 | Контрольная точка. В Алтайском крае функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которой подключены 100% станций, отделений (подстанций) медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи. | - | 30.11.2020 | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края Белоцкая Н.И., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края |  | отчет о функционировании централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112» | РРП |
| 3.9.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением» | 16.02.2019 | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением». Обеспечивается планирование и контроль закупки лекарственных препаратов для льготной категории граждан, информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами | АРП |
| 3.9 | Контрольная точка. В Алтайском крае функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением», к которой подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации и аптечных организаций Алтайского края, участвующих в программе льготного лекарственного обеспечения. | - | 30.11.2020 | Кравец Л.Б., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края |  | Отчет о функционировании централизованных систем «Управления льготным лекарственным обеспечением» в Алтайском крае | РРП |
| 3.10.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление потоками пациентов» | 16.02.2019 | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов» Обеспечивается учет и управление планированием и использованием ресурсов медицинской организации, управление очередями и потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ для обеспечения предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ гражданам (запись на прием к врачу (вызов врача на дом), прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;) | АРП |
| 3.10 | Контрольная точка. В Алтайском крае функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Алтайского края, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. | - | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вахлова Ж.И., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края |  | Отчет о функционировании централизованной системы «Управление потоками пациентов» в Алтайском крае | РРП |
| 3.11.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» | 16.02.2019 | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта». Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде | АРП |
| 3.11 | Контрольная точка. В Алтайском крае функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края | - | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Отчет о функционировании централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» в Алтайском крае | РРП |
| 3.12.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации» | 16.02.2019 | 30.11.2022 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вахлова Ж.И., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края |  | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционируют централизованная система «Телемедицинские консультации» Обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций 1,2 уровня с медицинскими организациями 3 уровня Алтайского края при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий | АРП |
| 3.12 | Контрольная точка. В Алтайском крае функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП подключенные к сети Интернет) медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края. | - | 30.11.2022 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вахлова Ж.И., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края |  | Отчет о функционировании централизованной системы «Телемедицинские консультации» в Алтайском крае | РРП |
| 3.13.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования» | 16.02.2019 | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований | АРП |
| 3.13 | Контрольная точка В Алтайском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 100% клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края | - | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Отчет о функционировании централизованных систем «Лабораторные исследования» в Алтайском крае | РРП |
| 3.14.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» | 16.02.2019 | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены медицинские организации, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований | АРП |
| 3.14 | Контрольная точка В Алтайском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 100% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края. | - | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Отчет о функционировании централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в Алтайском крае | РРП |
| 3.15.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) | 16.02.2019 | 30.11.2020 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных). Обеспечивается контроль состояния здоровья беременных женщин и маршрутизация от момента первого обращения в женскую консультацию до родоразрешения с учетом факторов риска | АРП |
| 3.15 | Контрольная точка В Алтайском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края и участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. | - | 30.11.2020 | Молчанова И.В., главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» |  | Отчет о функционировании централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в Алтайском крае | РРП |
| 3.16.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» | 16.02.2019 | 30.11.2022 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». Обеспечивается охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами по возрастным категориям и учет фактов и результатов прохождения, направления на 2-й этап, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями медицинских организаций | АРП |
| 3.16 | Контрольная точка Алтайском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края. | - | 30.11.2022 | Бахарева И.В., главный терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения Алтайского края |  | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в Алтайском крае | РРП |
| 3.17.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | 16.02.2019 | 30.11.2022 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Алтайского края оказывающими медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | АРП |
| 3.17 | Контрольная точка. В Алтайском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | - | 30.11.2022 | Вихлянов И.В., главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» |  | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в Алтайском крае | РРП |
| 3.18.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 16.02.2019 | 30.11.2022 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». Обеспечивается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями медицинских организаций общего профиля с сердечно-сосудистыми центрами. | АРП |
| 3.18 | Контрольная точка В Алтайском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | - | 30.11.2022 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Алтайском крае | РРП |
| 3.19 | Контрольная точка. Государственная информационная система Алтайского края в сфере здравоохранения соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивает информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | - | 30.11.2022 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ, протоколы информационного взаимодействия. Отчет о функционировании государственной информационной систем Алтайского края в сфере здравоохранения и ее централизованных подсистемах | РРП |
| 4 | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Алтайского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | 01.01.2019 | 01.12.2022 | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Алтайского края |  | Доклад об организации межведомственного взаимодействия в электронном виде | КРП |
| 4.1.1 | Проведена модернизация и развитие медицинских информационных систем, медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия. | 01.05.2019 | 30.11.2022 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Акты выполненных работ по модернизации медицинских информационных систем. Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие медицинских информационных систем, в том числе с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования | РРП |
| 4.1 | Контрольная точка. 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования при оказании медицинской помощи. | - | 01.12.2022 | Вайгель Е.А., Директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Петрова Т.В., Управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Гончаренко А.Г., Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» |  | Акты выполненных работ и интеграционных испытаний | КРП |
| КРП – куратор регионального проекта РРП – руководитель регионального проекта АРП – администратор регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п |  | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации |  |  | Временные характеристики | Дополнительная информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Число медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал), участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций/ число медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал), участвующих в оказании медицинской помощи * 100 | число медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал), участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций; число медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал), участвующих в оказании медицинской помощи | «Федеральный регистр медицинских работников», ИС «Кадры», | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | региональный |  |  | показатель за период | - |  |
| 2. Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Требуемое количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал с учётом сменности), участвующих в оказании медицинской помощи в медицинских организациях в соответствии с планами дооснащения и достижения к 2022 году 100% оснащённости | Количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях (врачи и средний медицинский персонал с учётом сменности), участвующих в оказании медицинской помощи в медицинских организациях | Отчеты МО | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | региональный |  |  | показатель за период | - |  |
| 3. Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фактическое число автоматизированных рабочих мест медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал с учётом сменности) медицинских организаций, подключенных к защищенной сети передачи данных / Требуемое количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал с учётом сменности), участвующих в оказании медицинской помощи в медицинских организациях в соответствии с планами дооснащения и достижения к 2022 году 100% оснащённости*100 |  | Фактическое число автоматизированных рабочих мест медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал с учётом сменности) медицинских организаций, подключенных к защищенной сети передачи данных; Требуемое количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал с учётом сменности), участвующих в оказании медицинской помощи в медицинских организациях в соответствии с планами дооснащения и достижения к 2022 году 100% оснащённости | Отчеты МО, информация КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | региональный |  | показатель за период | - |  |
| 3.1 Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фактическое количество ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет (с учётом запланированных для подключения к сети Интернет) |  | Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет | Отчеты МО | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | региональный |  | показатель за период | Подключение ФАП и ФП к сети Интернет запланировано для достижения к 2021 году показателя 100% при условии выделения финансирования из средств регионального бюджета |  |
| 4. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ / число медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) *100 |  | число медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ; число медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) | Отчеты МО, информация КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Региональный |  | показатель за период | - |  |
| 5. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Число медицинских организаций (юридических лиц, осуществляющих направление на МСЭ) обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу / число медицинских организаций (юридических лиц), осуществляющих направление на медико-социальную экспертизу*100 |  | число медицинских организаций (юридических лиц, осуществляющих направление на МСЭ), обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу; число медицинских организаций (юридических лиц), осуществляющих направление на медико-социальную экспертизу | Отчеты МО, Сведения ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» | ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю», КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Региональный |  | показатель за период | - |  |
| 6.1 Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число отделений (станций и подстанций) медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» / число отделений (станций и подстанций) медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи*100 |  | число отделений (станций и подстанций) медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью»; число отделений (станций и подстанций) медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи | Сведения АИС «Открытая скорая» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Региональный |  | Показатель за период | - |  |
| 6.2 Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Число отделений медицинских организаций, имеющих авиационный транспорт и оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь с его использованием, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью»/ Число отделений медицинских организаций, имеющих авиационный транспорт и оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь*100 |  | Число отделений медицинских организаций, имеющих авиационный транспорт и оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь с его использованием, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», Число отделений медицинских организаций, имеющих авиационный транспорт и оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь | Сведения АИС «Открытая скорая» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» |  | Региональный |  | Показатель за период | - |  |
| 7.1. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» / число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения*100 | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением»; число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения | Сведения АИС «ЛЛО» | Минздрав Алтайского края | Региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 7.2. Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Число аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» / число аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения*100 | число аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением»; число аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения | Сведения АИС «ЛЛО» | Минздрав Алтайского края | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 8. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Количество государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к подсистеме «Управление очередями на оказание медицинской помощи» / Количество целевых государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан*100 | Количество государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к подсистеме «Управление очередями на оказание медицинской помощи». Количество целевых государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан. | Сведения подсистемы «Управление очередями на оказание медицинской помощи» ГИС АК в сфере здравоохранения | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 9. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» / число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)*100 | число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации»; число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) | Сведения ГИС АК в сфере здравоохранения | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 10.1 Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» / число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)*100 | число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»; число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) | Сведения АИС «Лабораторная информационная система» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 10.2 Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Число централизованных клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» / число централизованных клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций*100 | число централизованных клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»; число централизованных клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций | Сведения АИС «Лабораторная информационная система» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 11. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Число медицинских организаций (включая структурные подразделения за исключением ФАП и ФП), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»/ число медицинских организаций (включая структурные подразделения за исключением ФАП и ФП)*100 |  | число медицинских организаций (включая структурные подразделения за исключением ФАП и ФП), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»; число медицинских организаций (включая структурные подразделения за исключением ФАП и ФП) | Сведения ГИС АК в сфере здравоохранения | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера |  |  | региональный | Показатель за период | - |  |
| 12. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Число медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (мониторинг беременных)» / число медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам*100 |  | число медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (мониторинг беременных)»; число медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам | Сведения ИС «Мониторинг беременных» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера |  |  | региональный | Показатель за период | - |  |
| 13. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Число медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» / число медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи*100 | число медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»; число медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи | Сведения ГИС АК в сфере здравоохранения | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера | региональный |  |  | Показатель за период |  |  |
| 14. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (за исключением ФАП и ФП), участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» / число медицинских организаций и их структурных подразделений (за исключением ФАП и ФП), участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями*100 |  | число медицинских организаций и их структурных подразделений (за исключением ФАП и ФП), участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»; число медицинских организаций и их структурных подразделений (за исключением ФАП и ФП), участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Сведения ГИС АК в сфере здравоохранения | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера |  |  | региональный | Показатель за период | - |  |
| 15. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Число медицинских организаций и их структурных подразделений общего профиля (с уровня ЦРБ) и сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» / число медицинских организаций и их структурных подразделений общего профиля (с уровня ЦРБ) и сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи*100 |  | число медицинских организаций и их структурных подразделений общего профиля (с уровня ЦРБ) и сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»; число медицинских организаций и их структурных подразделений общего профиля (с уровня ЦРБ) и сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи | Сведения ГИС АК в сфере здравоохранения | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера |  |  | региональный | Показатель за период |  | - |
| 16. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) входящих в систему ОМС осуществляющих ведение электронных медицинских карт на основании сведений которых формируется реестр счетов об оказанной медицинской помощи / число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) входящих в систему ОМС *100 | число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) входящих в систему ОМС осуществляющих ведение электронных медицинских карт на основании сведений которых формируется реестр счетов об оказанной медицинской помощи; число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) входящих в систему ОМС | Сведения ТФОМС Алтайского края | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 17. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ / число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь*100 | число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ; число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь | Сведения ГИС АК в сфере здравоохранения | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 18. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ / число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь*100 | число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ; число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь | Сведения ГИС АК в сфере здравоохранения | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 19. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Число медицинских организаций, имеющих лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности и обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде / число медицинских организаций, имеющих лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности *100 | число медицинских организаций, лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности и обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде; число медицинских организаций, лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности | Отчеты МО, Отчеты регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Сведения ГИС АК в сфере здравоохранения | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера, региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |
| 20. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной системе Алтайского края в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России /число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь*100 | Число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной системе Алтайского края в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России; число медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь | Отчеты МО, Сведения ГИС в сфере здравоохранения АК | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера | региональный |  |  | Показатель за период | - |  |